Załącznik nr 11 do specyfikacji

WZÓR UMOWY

W dniu .............................................. w Kamienicy Polskiej pomiędzy Gminą Kamienica Polska z siedzibą w Kamienicy Polskiej ul. Konopnickiej 12, zwana dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Wójta Gminy		-	Cezarego Stempnia

a

...................................................................................................................................             z siedzibą w ................................................................................................., wpisanym do ............................................................................................ pod numerem ......................, którego aktualny odpis stanowi załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ..........................................................................................

- ..........................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 – Postanowienia ogólne

- Zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego ogłoszonego w Biuletynie zamówień Publicznych nr ………….. z dnia .......................... w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Remont basenu kąpielowego zlokalizowanego na terenie GOKSiR w Kamienicy Polskiej”, zwane dalej przedmiotem umowy.

Zakres prac remontowych obejmuje wykonanie w istniejącym dużym basenie nowej płyty dennej (na płycie istniejącej) oraz wykonanie nowych ścian niecki basenu (wewnątrz ścian istniejących). Ponadto w znajdującym się obok brodziku, wykonanie nowej płyty dennej (na płycie istniejącej).

W nowo zaprojektowanych płytach dennych przewidziano dylatacje w miejscach, gdzie znajdują się dylatacje istniejące, przewidziano także dylatacje pionowe                   w nowych ścianach dużego basenu wraz z ich uszczelnieniem.

Ponadto ułożenie na istniejących płytach dennych izolacji z folii, to samo dotyczy oddzielenia istniejących i nowych ścian dużego basenu oraz zabezpieczenie powierzchni nowych ścian i płyt dennych farbami przeciwwodnymi.

2. Przedmiotowa operacja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

3. Strony ustalają terminy wykonania przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcia – po podpisaniu umowy z Wykonawcą,

  - zakończenia – do dnia 15.05.2014r.

2

4.   Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

-  oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 1

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 2.

§ 2 – Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy jest zobowiązany do protokolarnego przekazania:

- dokumentacji technicznej,

- placu budowy oraz wskazania terenu pod zaplecze budowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, dokona sprawdzenia jakości robót podlegających zakryciu.

- Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu inspektora nadzoru.

- Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy.

§ 3 – Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy ustanowi kierownika budowy i kierowników robót, którzy złożą stosowne oświadczenie i załączą do niego uwierzytelniony dokument stwierdzający posiadanie uprawnień wymaganych prawem budowlanym do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawcę obowiązuje wytyczenie w terenie, przez uprawnionego geodetę, przedmiotu umowy i złożenie inspektorowi nadzoru dokumentacji wymaganej przepisami.

- Koszty energii, wody do celów budowy wraz z kosztami mierników i liczników ponosi Wykonawca.

- Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swój koszt oświetlenie, zabezpieczenie terenu budowy, ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, osób postronnych, mienia oraz porządek na terenie budowy oraz zaplecza.

- Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru jest uwarunkowane doprowadzeniem terenu robót i zaplecza do stanu przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty i przekazane mu do ich realizacji ewentualne materiały, urządzenia                    i inne przedmioty do chwili odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewni nadzorowi inwestorskiemu oraz przedstawicielom Zamawiającego pełną dostępność do robót i terenu budowy oraz dokumentów budowy. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru roboty zanikające i ulegające zakryciu do prób technicznych i odbioru częściowego.

3

- Wykonawca jest zobowiązany do bezpośredniego rozliczania się ze wskazanymi przez siebie podwykonawcami i przedstawiania Zamawiającemu umowy zawartej z podwykonawcą oraz oświadczenia o dokonaniu rozliczenia z podwykonawcą przed złożeniem faktury końcowej.

§ 4 – Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto (tj. wraz z obowiązującym podatkiem VAT wg stawki ............%)  …..................................... zł (słownie: …............................................................

…..............................................................................................................)

§ 5 – Rozliczenia za wykonane roboty

- Faktura częściowa zostanie złożona za wykonany, odebrany i uzgodniony etap robót. Faktura częściowa winna zostać złożona po wykonaniu zbrojenia  i betonowania do dnia 15.04.2014r. Faktura końcowa zostanie złożona po zakończeniu i odbiorze końcowym zakresu umownego oraz przedstawieniu oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń z Wykonawcą.

- Faktura płatna będzie przelewem na konto wskazane w fakturze przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony nie przewidują wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy.

§ 6 – Odbiory robót

- Przyjmuje się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory częściowe polegające na sprawdzeniu ilości wykonanych robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru i przedstawiciel użytkownika.

- komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca pisemnie na adres Inwestora. Zgłoszenie do odbioru powinno być poprzedzone przeglądem technicznym całego zakresu umownego dokonanym

przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i użytkownika. Do zgłoszenia do odbioru końcowego należy załączyć:

- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami opatrzonymi podpisami: kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru,

- atesty materiałów użytych podczas wykonywania robót,

- kosztorys różnicujący,

- inne dokumenty mające wpływ na ocenę jakości wykonanych robót.

- Przedmiot przetargu zgłoszony do odbioru nie może posiadać niedoróbek                           i widocznych usterek.

- Zamawiający jest zobowiązany najdalej w ciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia do odbioru rozpocząć czynności odbioru i zakończyć odbiór                       w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

4

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru usterek lub wad uniemożliwiających użytkowanie, praca komisji odbiorowej zostaje przerwana. Z czynności tej zostanie spisany protokół. Prace komisji odbiorowej zostaną wznowione po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru.

§ 7 – Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz innymi warunkami umowy. Wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od dnia odbioru końcowego.

- Gwarancja nie pozbawia dochodzenia praw z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu wykonania.

- Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest obowiązany w terminie 7 dni zgłosić to Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu można powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 8 – Odpowiedzialność stron umowy

- Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych                     z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:

- odebrać od Wykonawcy wykonane roboty,

- zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty,

- zabezpieczyć przerwane roboty.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                 w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W powyższym przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne                       z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

-   za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień

5

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy wraz z kwotą dofinansowania oraz ustawowymi odsetkami jaką Zamawiający zobligowany będzie zwrócić                 w przypadku rozwiązania umowy dofinansowania przedmiotowego projektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonania zastępczego umowy oraz wszelkich kosztów jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją rzeczywistej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania.

8.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

§ 9 – Postanowienia końcowe

- Umowa nie może ulec zmianie, jeżeli nowe postanowienia do umowy byłyby niekorzystne dla Zamawiającego oraz jeżeli ich uwzględnienie prowadziłoby do zmiany treści oferty na podstawie której dokonano wyboru oferty.

- Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

- konieczność wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a instytucją nadzorującą realizację zadania,

- wynikają z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności                         i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony (nie dotyczy wynagrodzenia),

- nastąpi konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie (personelu kluczowego) z następujących powodów:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie,

b) niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań,

c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna                    z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

d) zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach                               i doświadczeniu nie niższych niż zaproponowane przez Wykonawcę                        w ofercie.

6

- Strony postanawiają, że w razie sporu co do wad przedmiotu umowy lub jego części, będą dążyły do ugodowego załatwienia sprawy. W sprawach tych będzie obowiązywała zasada pisemności składanych oświadczeń.

- W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.               z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

- Kodeksu cywilnego,

- Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r.                    Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

oraz przepisy wykonawcze.

- Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

## Zamawiający								Wykonawca

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy